AI 面试模拟器

项目档案

一、项目是什么

一个 AI 模拟面试工具。用户上传 JD 和简历后，AI 自动生成个性化面试题，进行多轮追问对话，最后给出多维度评分和改进建议。

自己找工作前用来模拟面试练手的工具，亲身需求驱动的项目。

二、技术栈

| 层级 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus | 5 个页面：登录 / 首页 / 创建面试 / AI 对话 / 历史记录 |
| 后端业务 | Java Spring Boot | 用户系统、JWT 认证、API 网关 |
| 后端 AI | Python FastAPI | 三条 AI 链路：出题 / 多轮追问 / 评分 |
| 数据库 | MySQL | users + interviews 两张表 |
| AI 大模型 | DeepSeek API | 出题生成、追问对话、结构化评分 |
| 部署 | Docker Compose | 前端 + Java 后端 + Python AI + MySQL + Redis，一键启动 |

三、当前进度

更新日期：2026-07-31

已完成（骨架跑通）：

Docker Compose 一键启动五服务正常运行

用户注册 / 登录 / 登出接口完成（JWT 认证）

AI 出题 / 对话 / 评分三条链路调通

前端登录页已接入真实后端接口

进行中（8 月逐项修复）：

首页改真数据、面试创建接 API、历史页接数据库

JWT Filter + 路由守卫 + 密码 BCrypt 加密

面试结果存 DB、前端评分面板动态化

后续（大三上）：

RAG 知识库：上传面经文档，AI 基于文档内容出题

LangGraph Agent：有状态多轮追问，自动判断换题/结束

结构化评分报告 + 改进建议

四、系统架构

浏览器 → Vue3 前端 (nginx)
              ↓
     Java Spring Boot :8080  →  MySQL（用户 + 面试记录）
              ↓
     Python FastAPI :8000  →  DeepSeek API（AI 大模型）

 所有服务 Docker Compose 编排，docker compose up -d 一键启动。